伊岭校区运动场项目勘察服务项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2023年6月27日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 伊岭校区运动场项目勘察服务 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西交通技师学院伊岭校区运动场项目勘察服务项目 | 1.工程概况及岩土层分布 拟建的广西交通技师学院伊岭校区运动场项目位于南宁市武鸣区伊岭村，南武城市大道东侧，根据总平面图，拟建项目运动场由看台及主席台组成，长约140m，宽约10m，高约3.8m，根据区域地质资料，结合本校区教学楼、学生公寓楼等项目的勘察资料，场地内岩土层主要由素填土、红黏土、石灰岩等组成。2.勘察工作量布置 根据现行的相关勘察技术标准及规范要求，结合总平面图及建筑物规模，勘察钻孔按建筑物角点及中间布置，本项目预计共布置勘察钻孔14个，预计孔深约15～18米，预计钻探总进尺约210.0～270.0m（根据实际钻探地质变化情况略作调整）。 3.勘察成果提交 勘察人负责向发包人提交详细勘察成果符合行政主管部门规定的成果资料六份。 - 勘察服务费构成 勘察服务费成交费为总价包干，包括勘察单位成本、勘察人员的工资、规费、管理费、利润、税金等。 | 1 | 项 |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价。 |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：具有由工商部门颁发的企业法人营业执照、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

（二）资质要求： 已在“全国投资项目在线审批监管平台”名录登

记并通过审核的咨询企业（专业服务范围：勘察）。

- 其他要求： 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、邀请询价

（一）现邀请  广西地矿建设集团有限公司 、 广西华南岩土工程集团有限公司 、 广西基础勘察工程有限责任公司 ，以上3家供应商参与本项目报价。

（二）询价响应文件要求

1.报价文件内容：

（1）询价邀请函（详见第四章，加盖公章）；

（2）营业执照（复印件加盖公章）；

（3）报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

2.报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

3.本项目不接受电子投标，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2023年6月30日10点00分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1519室  。

五、开标时间及地点

2023年6月30日10:00，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，按照低价中标评分办法确定中标候选单位。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：李老师

联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2023年6月27日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 伊岭校区运动场项目勘察服务项目 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
|  | 预算金额 | 50000 元 |
| 4 | 采购方式 | 邀请询价 |
| 5 | 服务期限/供货周期 | 1年 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 联合体 | □ 接受； R 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件发放时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 合同条款及格式

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)

工程测量、工程物探]

工 程 名 称:广西交通技师学院伊岭校区运动场看台

及主席台项目

工 程 地 点:南宁市武鸣区双桥镇伊岭村

合 同 编 号:             (由勘察人编填)

发   包  人:    广西交通技师学院

勘   察  人:

签 订 日 期:          年   月   日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：广西交通技师学院

勘察人：

发包人委托勘察人承担 广西交通技师学院伊岭校区运动场看台及主席台项目的岩土工程详细勘察工作 任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条:工程概况

1.1工 程 名 称: 广西交通技师学院伊岭校区运动场看台及主席台项目

1.2工程建设地点: 南宁市武鸣区双桥镇伊岭村

1.3工程规模、特征: 拟建的运动场看台及主席台长约134.00m，宽约10.00m，高约为3.80m，平面为矩形建筑，详见总平面图。

1.4 工程勘察任务 (内容)与技术要求: 按国家现行标准《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》等相关规范规程要求进行本次勘察工作。

1.5预计勘察工作量: 根据相关勘察规范规程要求，结合拟建场拟建场地。本次沿拟建场地周边及角点布置地质勘探钻孔14个，预计钻探进尺约160m。

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程用地红线范围及勘察工作范围的地形图,建筑总平面布置图。

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料 (如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作约定于      年   月   日开工，工期：自签订合同之日起30天内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况 (设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标》(2002年修订本)基础上优惠，按单价计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本次勘察费按预算总包干为：人民币            （￥        元)计取费用。合同生效后三天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费，用于运输施工材料等）；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题 (如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危检现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。

5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

第七条:本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:（空白）              。

第九条:本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由发包人所在地法院诉讼处理。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  陆  份，发包人  叁  份、勘察人 叁 份。

发包人名称:  (盖章)           勘察人名称: (盖章)

广西交通技师学院

法定代表人:(签章)              法定代表人:(签章)

委托代理人:(签章)                委托代理人:(签章)

电    话:                        电    话:

开票全称:                        开户名称:

银行帐号:                        银行帐号:

开户银行:                        开户银行:

统一信用代码:                    统一信用代码:

- 响应文件格式

- 一、询价邀请函

（被邀请响应人名称）：

广西交通技师学院 （采购人名称）就                      项目组织询价采购，特邀请你方参与询价。

- 采购项目概况

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.货物类的规格型号需要具体详细，如：材质、尺寸、性能参数、技术指标等； 2.服务类须对具体要求细化，如：人数、时间、服务期、服务效果、服务成果等； 3.工程类需要提供工程量清单及招标控制价。 |  |  |  |  |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： 具有由工商部门颁发的企业法人营业执照、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

（二）资质要求： 已在“全国投资项目在线审批监管平台”名录登记并通过审核

的咨询企业（专业服务范围：勘察）。

（三）其他要求： 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、询价响应文件递交截止时间及递交地点

1. 询价文件递交的截止时间：2023年6月30日10:00，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1519室  。

2. 逾期送达的询价响应文件，采购人不予受理。

四、发布媒介

本询价公告在 广西交通技师学院官网 （发布公告的所有媒介名称）上发布。

五、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院    地  址： 南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：                            联系电话：

年   月   日

- 二、报价表

(以项目实际情况编制）

| 广西交通技师学院伊岭校区运动场项目勘察服务 采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体（详细）规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 广西交通技师学院伊岭校区运动场项目勘察服务项目 |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额： |  |  |  |  |  |
| 其他要求: 1.根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合《广西工程勘察收费项目及标准指导性意见（2020年版）》进行计算。勘察费用控制价约为5万，供应商可根据实际进行优惠报价。 2.勘察服务费成交费为总价包干（含税），包括勘察单位成本、勘察人员的工资、规费、管理费、利润、税金、运费等。 3.报价超过预算价做无效报价处理。 4.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称（盖章）： 联系人及电话 ： |  |  |  |  |  |  |